แผนการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลควนกลาง

อำเภอพิปูน

จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเรื่องที่สำคัญ เพราะแผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการ เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ประชาชนในท้องถิ่นอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการนั้น ๆ

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ของเทศบาลตำบลควนกลาง ได้รวบรวม

แผนงาน/โครงการ ที่ดำเนินงานจริงในพื้นที่ตำบลควนกลาง ดำเนินการโครงการที่ไหน ดำเนินการโครงเมื่อไหร่ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ฉบับนี้จะมีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการและการพัฒนาท้องถิ่นในภาพร่วมต่อไป

เทศบาลตำบลควนกลาง

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่  1

บทนำ											   1

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน							   1

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน							   1

ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562			   2

เค้าโครงร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562					   2

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562				   2

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน						   3

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ	  (แบบ ผด.01)		   		   	   	   4

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (แบบ ผด.02)

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน				   5

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  การพัฒนาเศรษฐกิจ				   8

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การพัฒนาการบริหาร				   9

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม			   10

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  การพัฒนาการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม	   14

## ส่วนที่  1   บทนำ

1.  บทนำ

ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนการดำเนินงาน ให้จัดทำแล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

สำหรับแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรูปแบบและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงานจะทำให้การติดตามและประเมินผลสิ้นงบประมาณนั้นมีความสะดวกมากขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี 2562

1.  เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ

- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น

- เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

- เพื่อเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผล

- เพื่อทำให้เกิดการประสาน และบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้น

- เพื่อเป็นการแปลงแผนพัฒนาสามปี ไปสู่การดำเนินงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

3.  ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

ข้อ  26  การจัดทำแผนการดำเนินงานให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลรวบรวมแผนงาน/โครงการพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องการดำเนินการในพื้นที่ของเทศบาล แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล

- คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบล พิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอ นายกเทศมนตรี

ประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

4. ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามระเบียบกระทวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548

และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

-2-

ข้อ  27  แผนการดำเนินงานให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่มีการจัดตั้งงบประมาณเพิ่มเติมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการเพิ่มเติม จากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่น ๆ

5.  เค้าโครงร่างแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พ.ศ.2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ได้กำหนดโครงร่างแผนการดำเนินงานประจำปี โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน และเทศบาลตำบลควนกลาง ได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียด ดังนี้

ส่วนที่  1  บทนำ  ประกอบด้วย

- บทนำ

- วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- เค้าโครงร่างแผนการดำเนินงาน

- ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ส่วนที่  2  บัญชีโครงการ/กิจกรรม   ประกอบด้วย

- บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

- บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

6.  ประโยชน์ของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

1. ผู้ปฏิบัติงานรู้ขั้นตอนและรายละเอียดของงานเสมือนปฏิทินการทำงานจึงสามารถนำไปปฏิบัติได้

อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

- ผู้บริหารสามารถทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ดำเนินการการใน

เขตพื้นที่ตำบลหรือหน่วยงานอื่น ๆ ทำให้สามารถนำไปเป็นเครื่องมือในการบริหารงานตามกระบวนการบริหาร (4M) ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการทำงานได้มากยิ่งขึ้นด้วย

- ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสามารถนำแผนการดำเนินงานไปใช้ในการควบคุมการดำเนินงานของตน

ของหน่วยงานระดับกอง/สำนัก และรวมถึงระดับตำบลให้มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและนำไปติดตามประเมินผลได้อย่างสะดวกถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป

- ทำให้เกิดความร่วมมืออันดีระหว่างหน่วยงานของภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะในเขต

พื้นที่ตำบลสามารถประสานงานได้อย่างบูรณาการ ทำให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์สูงสุด

-3-

แผนภูมิขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานอื่น ๆ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

เสนอทำร่างแผนการดำเนินงาน

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน

ต่อผู้บริหาร

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติ

ประกาศใช้

-๔-

ส่วนที่  2

บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลควนกลาง  อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวน งบประมาณ/บาท | ร้อยละของ งบประมาณ | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน - แผนงานเคหะและชุมชน | 15 | 16.03 | 14,021,000 | 8.77 | กองช่าง |
| ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร | 1 | 3.77 | 20,000 | 0.06 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการ - แผนงานบริหารงานทั่วไป | 6 | 15.09 | 675,500 | 10.94 | สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม - แผนงานการรักษาความสงบภายใน - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน - แผนงานสาธารณสุข - แผนงานงบกลาง | 3 2 1 4 | 0.94 0.94 3.77 16.03 | 127,000 257,000 40,000 7,216,400 | 1.61 0.01 1.53 18.20 | สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม - แผนงานการศึกษา - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ | 4 7 | 37.73 5.42 | 2,667,304 549,000 | 51.67 7.89 | สำนักปลัด สำปลัด |
| ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 แผนงานเคหะและชุมชน | 40 | 37.73 | 16,017,920 | 51.67 | สำนักปลัด |
| รวมทั้งสิ้น | 108 | 100 | 31,000,000 | 100 |  |

แบบ ผด.๐๑

-5-

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลควนกลาง   อำเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงาน เคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของกิจกรรม (ผลผลิต/เป็นเงิน) | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนสายเลียบแม่น้ำตาปี (สำนักปฏิบัติธรรม) หมู่ที่ 6 ตำบลควนกลาง | ปรับปรุงถนนสายเลียบแม่น้ำตาปี (สำนักปฏิบัติธรรม)ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร พร้อมบดอัดแน่นและใช้หินคลุกปรับผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร | 1,200,000 | หมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังวัว-ปากเสียว หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง | ปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายวังวัว-ปากเสียว (ช่วง กม.0.00+0.500 ม.)ถนนลาดยาง กว้าง 8.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,000 ตารางเมตร | 2,300,000 | หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการก่อสร้างศาลาชมวิวแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างศาลาชมวิวแม่น้ำตาปี ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร | 425,000 | หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดทำป้ายชื่อเขตหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 – 6 | จัดทำป้ายชื่อบอกเขตหมู่บ้าน ขนาดกว้าง 1.20x2.40 เมตร จำนวน 5 ป้าย | 75,000 | หมู่ที่ 1 – 6 ตำบลควนกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6.00 นิ้ว ลึก 20 – 60 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (ชั้มเมอร์) ขนาด 1.5 แรง และตู้ควบคุม 1 ชุด | 150,000 | หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-๖-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง | ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด Ø 6.00 นิ้ว ลึก 20 – 60 เมตร หรือปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำ (ชั้มเมอร์) ขนาด 1.5 แรง และตู้ควบคุม 1 ชุด | 150,000 | หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายสามแยกทุ่งคา-หน้าถ้ำ ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.50 เมตร ยาว 240 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1,320 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) | 644,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 5 บ้านคุ้งวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายวังวัว-ทุ่งนาใหม่ (ช่วง กม.ที่ 500-1,295) หมู่ที่ 1 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายวังวัว-ทุ่งนาใหม่ (ช่วง กม.ที่ 500-1,295) ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 795 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,360 เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) | 2,672,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายนาหลาก-หัวควนปากเสียว หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) สายนาหลาก-หัวควนปากเสียว ช่วงที่ 1 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางเดิม (คสล.) ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร | 3,024,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 1,2,3,4 ตำบลควนกลาง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-7-

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 10 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน สท.สมรักษณ์ รวดเร็ว หมู่ที่ 4 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้าน สท.สมรักษ์ รวดเร็ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 2.00 เมตร ยาว 92 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 184 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย) | 107,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 4 บ้านนามวน | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายปั้มน้ำมัน (วัดปากเสียว) หมู่ที่ 2 ตำบลควนกลาง | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายปั้มน้ำมัน(วัดปากเสียว) ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 500 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ทั้งสองข้างปริมาณไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ 1 ป้าย | 286,000 (เงินอุดหนุน | หมู่ที่ 2 บ้านปากเสียวใต้ | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 6 ตำบลควนกลาง | ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายเลียบแม่น้ำตาปี โดยใช้หินคลุกยิบซั้มปรับปรุงผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,250 เมตร หรือปริมาณงานไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร พร้อมเกลี่ยเรียบและวางท่อ คสล. จำนวน 2 จุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 1,175,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 6 บ้านชายทุ่ง | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | โครงการก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง หมู่ที่ 3 | ก่อสร้างพนังกั้นน้ำกัดเซาะตลิ่ง กว้าง 2.50 เมตร ยาว 25 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 643,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 3 บ้านปากเสียว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | โครงการซ่อมแซมสะพานข้ามแม่น้ำตาปี หมู่ที่ 1 | ซ่อมแซมสะพานแม่น้ำตาปี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 20 เมตร (ฐานรากและตอม่อแบบฐานแผ่ จำนวน 1 ตับ) พื้นละพานช่วง 10 เมตร จำนวน 2 ช่วง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย | 2,700,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพานนางเอื้อย หมู่ที่ 1 | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวสะพาน นางเอื้อย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,340 เมตร หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร | 1,170,000 (เงินอุดหนุน) | หมู่ที่ 1 บ้านวังวัว | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-8-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงาน การเกษตร

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร | สนับสนุนในการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลควนกลาง อาทิ ค่าวัสดุ , อุปกรณ์ , ค่าฝึกอบรม , เบี้ยประชุม ฯลฯ | 20,000 | ศูนย์ถ่าย ทอดฯ หมู่ที่ 1 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-9-

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ

3.1 แผนงาน บริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ค่าใช้จ่ายจัดการเลือกตั้งในระดับท้องถิ่น | 300,000 | หมู่ที่ 1 – 6 ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง | 280,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | จัดชื้อเก้าอี้ | จัดชื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว | 7,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | จัดชื้อเก้าอี้แบบพนักพิง | จัดชื้อเก้าอี้แบบพนักพิง ขนาด43x57.7x88 เซนติเมตร จำนวน 50 ตัว ๆ ละ 850 บาท | 42,500 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | จัดชื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | จัดชื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คประจำสำนักงานสำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง | 21,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนเทศบาลตำบลพิปูน | เพื่ออุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์รวมข่าวสารจัดชื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหาราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอพิปูน | 25,000 | อุดหนุน ทต.พิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-10-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.1 แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย | แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนจาก สาธารณภัยในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย และไฟป่า | 100,000 | เขต ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด งานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการจัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อปพร.สำหรับให้ สมาชิก อปพร.ร่วมกิจกรรม เป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ฯลฯ | 7,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด งานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลควนกลาง จำนวน 1 จุด | 20,000 | ศูนย์ ปภ. ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด งานรักษาความสงบ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-11-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.2 แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน | อบรมศึกษาดูงาน - เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มแม่บ้านเทศบาล ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น อปพร. อสม. กลุ่มพลังมวลชนต่าง ๆ ให้มีความเข้มแข็งและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชน - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่น - อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงาน | 250,000 | สถานที่ที่เหมาะสม | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนส่วนราชการ | เพื่ออุดหนุนในการดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนปฏิบัติการต่อสู้เอาชนะยาเสพติดปราบปรามผู้มีอิทธิพลและจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ | 7,000 | ที่ทำการปกครองอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-12-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.3 แผนงาน สาธารณสุข

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ดำเนินการโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าวัคซีนคุมกำหนด ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 40,000 | ภายในเขต ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-13-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

4.4 แผนงาน งบกลาง

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐ - จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลและได้รับขึ้นทะเบียน | 5,550,900 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | - ขึ้นทะเบียนคนพิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล - จัดให้มีสวัสดิการเบี้ยความพิการให้แก่ผู้ที่ได้รับขึ้นทะเบียนคนพิการ | 1,455,500 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เงินช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ในเขตพื้นที่ยากจนไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ | 60,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น | สมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลควนกลาง | 150,000 | ในเขตพื้นที่ ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-14-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.1 แผนงาน การศึกษา

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | จัดกิจกรรมเสริมทักษะด้านการแสดงและความสามารถด้านต่าง ๆ ตามวัยให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตเทศบาล ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในพื้นที่และใกล้เคียง | 200,000 | ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลควนกลาง - ค่าอาหารอาหารกลางวันสำหรับ ศพด. จำนวน 245 วัน คนละ 20 บาท - ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) สำหรับ ศพด. ในอัตราคนละ 1,700 บาท | 976,800 | ศพด.ในสังกัด ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการอาหารเสริม (นม) | จัดชื้อนมให้นักเรียนสำหรับ ศพด.ที่สังกัดเทศบาลตำบลควนกลาง และโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนกลาง จำนวน 260 วัน คนละ 7.37 บาท | 674,504 | ศพด.และโรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลควนกลาง จำนวน 200 วัน อัตราคนละ 20 บาท จำนวน 3 โรง | 816,000 | โรงเรียนในเขตพื้นที่ ทต.ควนกลาง | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-15-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม

5.2 แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ | สถานที่ ดำเนินการ | หน่วย ดำเนินการ | พ.ศ. 2561 |  |  | พ.ศ. 2562 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬา กรีฑาตำบล ควนกลาง | - จัดแข่งกีฬา กรีฑาเยาวชน ประชาชนไม่น้อยกว่า 20 ชนิดกีฬา - มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 1,000 คน - จัดการแข่งชันตามระดับอายุที่กำหนดแต่ละชนิดกีฬา | 250,000 | ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ค่าใช้จ่ายโครงการบรรพอุปสมบทพระภิกษุ | จัดกิจกรรมตามโครงการบรรพอุปสมบทพระภิกษุ | 22,000 | ในพื้นที่ ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจัดงานวันกตัญญูรู้คุณ | จัดงานประเพณีสำคัญของท้องถิ่นประเพณีวันสงกรานต์ | 250,000 | ศูนย์ ปภ. ทต.ควนกลาง | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพิปูนโครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอพิปูนเพื่อจัดงานสืบสานประเพณี “แห่หมรับเดือนสิบ” ประจำปี 2561 | 20,000 | ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพิปูนโครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2561 | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอพิปูนเพื่อจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2561 | 3,000 | ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | อุดหนุนที่ว่าการอำเภอพิปูนโครงการจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | อุดหนุนงบประมาณให้กับที่ว่าการอำเภอพิปูนเพื่อจัดงานประเพณีมาฆบูชา แห่ผ้าขึ้นธาตุ | 4,000 | ที่ว่าการอำเภอพิปูน | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ประกาศเทศบาลตำบลควนกลาง

เรื่อง	แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

**********************************

ด้วยเทศบาลตำบลควนกลาง ได้ดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  ตามขั้นตอนนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลควนกลางเรียบร้อยแล้ว ในคราวการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  11  ตุลาคม  2561

อาศัยอำนาจตามหมวด 5 ข้อ 26  (2) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 จึงประกาศใช้แผนการดำเนินงานเทศบาลตำบลควนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของเทศบาลตำบลควนกลางต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่   12  ตุลาคม  พ.ศ. 2561

(นางอุไร  ว่องสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลควนกลาง